# 无锡市2012年度农村水利工作计划

无锡市水利局

- 二○一一年九月十九日

- 2012年度，我市将在省水利厅的关心指导下，围绕建设国家水利现代化示范市的总体目标，进一步加强组织领导，加大工作力度，创新工作思路，努力开创农村水利工作新局面。

- 一、目标任务

- 2012年度，全市计划完成农村水利建设总土方1006万方，其中县乡河道疏浚土方294万方，村庄河塘疏浚整治土方347万方；加高加固圩堤土方87万方；新建、改造灌排泵站204座、6438千瓦；整治、衬砌防渗渠道347公里；修建小沟以上建筑物938座；新建、改造塘坝17座；新增有效灌溉面积0.71万亩；新增灌排面积1.83万亩；改善灌排面积23.42万亩；新增节水灌溉工程面积3.67万亩；恢复治理水土流失面积21.67平方公里。全市农村水利计划总投入6.82亿元，在今年的基础上增加近1亿。

- 二、工作重点

- 2012年度，我市农村水利工作要做的事很多，其中重点工作有五项：

- 一是加大以万亩圩区达标为主的防洪排涝工程建设力度。2009年，我市编制了全市农村万亩圩区达标建设规划，原计划从2009年到2020年，用12年时间，按照防洪50年一遇、排涝20年一遇的标准，对全市45个万亩圩区进行达标建设，工程规划静态总投资估算16.5亿元。现在，根据市委市政府建设国家水利现代化示范市的要求，计划在“十二五”期末基本完成45个万亩圩区达标建设。因此，从2012年起，将进一步加大万亩圩区达标建设力度，建设达标万亩圩区数量由今年的3个提高到明年的5—6个。

- 二是加大以综合整治为主的农村河道疏浚整治力度。2012年，我市将继续认真实施《2011—2012年农村河道疏浚整治规划》确定的农村河道疏浚整治任务，计划完成农村河道疏浚整治土方638万方。在抓好淤泥疏浚的同时，认真进行综合整治。到今年底，我市将完成创建农村河道综合整治示范村100个。2012年计划将开展创建农村河道综合整治示范村活动转变为创建农村河道综合整治示范镇，树立一批整镇推进的新典型。全市计划建设示范镇5—6个。同时进一步抓好农村河道长效管理，巩固农村河道综合整治成果。

- 三是加大以重点县（专项工程）为主的农田水利基础设施建设力度。2011年度，我市申报的小型农田水利重点县（专项工程）项目，真正实施时间是水利年度的2012年。因此，我们将用主要精力抓好这些项目的实施，保质保量按时完成工程建设任务。同时，我们将认真抓好今年4月结合无锡实际制定下发的农村灌排泵站和灌排沟渠现代化建设标准的贯彻落实，对农村泵站外观形象、内部形象、泵站完好率及效率标准、管理标准、建筑设计和周边环境等进行统一，建设一批标准化、现代化的灌排泵站和灌排沟渠，全面提升农田水利工程标准和质量。全年计划建设现代化、标准化泵站100座。

- 四是加大以水利站为主的基层服务体系建设力度。2012年度，我们将加大对全市水利站现代化、标准化建设的资金扶持力度，进一步改善水利站的工作条件；抓好水利站队伍建设，举办一期75人左右参加的水利站长业务培训班，积极选送水利站长参加上级举办的各种业务培训，使全市水利站的服务水平有一个新的提高。全市计划建设现代化、标准化水利站20个。同时加强农村水利服务体系的最基层人员——村级水管员队伍建设，使全市农村水利服务体系建设水平得到全面提升。认真抓好水利站管理体制、机制建设，努力做好水利站“条块结合、以条为主”的管理体制落实工作。

- 五是加大以农田水利工程为主的亮点打造力度。农村水利涉及内容较多，没有亮点不行。各级领导要看农村水利，看什么？主要是看亮点。因此，2012年度我市将着力打造一批以农田水利工程为主的亮点工程。每个市（县）、区都要建设和树立一批经得起看、值得看的亮点工程。总结前几年的经验，我们发现农田水利工程一是亮点少，二是有的亮点不亮。2012年度，我们计划在农村圩区治理、河道综合整治、灌排泵站、农田沟渠、高效节水建设等方面分别打造一批亮点。同时注意抓点带面，有计划地组织市（县）、区水利部门和镇（街道）水利站人员互相观摩，充分发挥亮点工程的示范带动效益，使全市农田水利工程的现代化、标准化水平得到大幅度的提高。

- 主要措施

- 为确保2012年度各项农村水利工作落到实处，我们拟采取以下主要措施：

- 1、进一步加强组织领导。要继续深入学习贯彻2011年中央、省委一号文件，深刻领会文件精神，防止和克服松劲情绪，进一步加强对农村水利工作的组织、引领和指导。尤其要继续做好向党委政府的汇报工作，同发改、财政部门的沟通协调工作。市水利局要切实把农村水利工作作为工作重点，在组织领导方法、措施和手段上有所创新，有所突破。

- 2、进一步加大资金投入。2012年度全市农村水利目标任务能否圆满完成，资金投入是重要保障。首先要积极向市委市政府汇报争取市级财政增加对农村水利资金的投入。其次要指导、协助各市（县）、区水利部门做好争取本级财政对农村水利的资金扶持工作，要千方百计落实好中央财政小型农田水利重点县（专项工程）等省以上重点农水工程的资金配套，确保工程顺利实施。第三要搞好项目储备，提高前期工作质量，积极争取省、中央更多的资金支持。

- 3、进一步抓好检查考核。2012年度全市农村水利工作年度目标已经初步明确，但有了目标不等于就能实现目标。某种程度上讲，制定目标容易，实现目标不易。因此，从现在起，我们就要一手抓计划制定，一手抓检查考核。全年拟组织农村水利工作全面检查考核4次以上，单项工作（农村河道长效管理、中央财政小型农田水利重点县（专项工程）等）检查考核6次以上。同时及时认真组织对重点农水项目的竣工验收，给每个重点项目画上圆满的句号。

- 4、进一步抓好冬春农村水利建设。冬春季节仍然是大搞农村水利建设的黄金季节。要注意总结往年的经验，紧密结合当前的实际，有的放矢地抓好各项农水工程的开工建设；要广泛宣传发动，调动广大农村基层干部群众参与冬春农村水利建设的热情和干劲，使冬春农村水利建设成为全社会尤其是广大农村干部群众共同关注和积极参与的民心工程、实事工程，力争冬春季节完成年度农村水利目标任务的60%以上，为完成全年目标任务打好坚实基础。