**2017年下半年水利重点工作目标任务责任分解表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点工作目标任务** | **时序要求** | **分管领导** | **责任部门** | **责任人** | **配合部门** |
| **（一）全面深化河长制** |
| 1 | 编制全市河长名录 | 9月份完成 | 邹永明 | 河湖管理处**★**河道处 | 周吉 | 市水文局 |
| 2 | 编制河长手册 | 9月份完成 |
| 3 | 编制市级河长“一河一策” | 12月份完成 |
| 4 | 开发市级河长制管理手机APP，开通微信公众号 | 10月份完成 |
| 5 | 编制河长制信息化管理规划设计方案 | 年内完成 |
| 6 | 出台河长制五项工作制度 | 9月份完成 |
| 7 | 编发市级河长水质通报 | 年内编发通报不少于2期 |
| **（二）编制蓝藻打捞处置能力提升项目建设规划** |
| 8 | 推进蓝藻打捞环节自动化（启动示范段建设） | 规划编制9月份完成。列入2018年重点项目，力争年内启动建设 | 金雪林 | 蓝藻办 | **★**陈旭清姚敏徐春雷 | 计划基建处建管处 |
| 9 | 提升藻水分离能力 |
| 10 | 加强藻泥无害化处置及后续利用 |
| 11 | 持续推进蓝藻治理科技创新，支持科创中心项目建设 |
| **（三）推进重点水利工程建设** |
| 12 | 编制《2018-2020年水利专项行动计划》 | 12月份完成 | 邹永明金雪林 | 计划基建处  | **★**姚敏徐春雷 | 建管处河道处防汛办水资源处蓝藻办农水处工管处 |
| 13 | 推进锡澄运河北排工程前期工作  | 力争年内开工 |
| 14 | 加强白屈港综合整治的前期工作  | 力争明年初开工 |
| 15 | 尽快开工建设太湖治理二期清淤项目 | 年内完工 |
| 16 | 加快推进新孟河工程建设 | 完成年度任务 |
| 17 | 加快霞客湖水环境治理项目前期调研规划 | 年内取得进展 |
| 18 | 推进太湖大堤后续工程建设前期工作 | 力争年内开工 |
| **（四）完善水系规划** |
| 19 | 优化滨湖区、梁溪区及太湖新城水系规划，沟通水系，打通城区断头浜 | 年内完成 | 邹永明 | 计划基建处  | **★**姚敏周吉 | 河道处 |
| **（五）完善区域调水规划** |
| 20 | 推动清水通道、尾水通道建设，完善区域调水规划 | 年内完成 | 邹永明季永东 | 计划基建处 | **★**姚敏周吉白宁明 | 河道处防汛办 |
| **（六）推进农村水利建设** |
| 21 | 积极推进冬春农村水利建设 | 明年3月前完成 | 金雪林 | 农水处  | **★**杨培香李滨 | 组织人事处 |
| 22 | 进一步理顺乡镇水利站体制机制 | 年内有突破进展 |
| **（七）完善水利信息化系统** |
| 23 | 整合提升水利信息化水平 | 持续推进 | 张海泉 | **★**计划基建处防汛办 | **★**姚敏白宁明 | 河道处、农水处、蓝藻办、水资源处、水资源管理处 |
| **（八）加强安全生产工作** |
| 24 | 进一步加强水利安全生产，确保不发生安全生产事故 | 持续推进 | 叶 平 | 计划基建处（安监处） | 姚敏 | 各处室各单位 |
| **（九）推进水利改革发展** |
| 25 | 积极探索水利投融资改革 | 年内取得阶段性成果 | 张海泉 | 财审处  | 蒋跃平 | 各相关处室（单位） |
| 26 | 加快行政审批“放管服”改革 | 季永东 | 许可处  | 秦挺峰 |
| 27 | 推进小型水利工程管理体制改革 | 工管处  | 秦挺峰 |
| 28 | 推进农业水价改革 | 金雪林 | 农水处  | 杨培香 |
| **（十）加强干部队伍建设与党风廉政建设** |
| 29 | 组织实施“789”年轻干部选拔培养计划 | 年内取得进展 | 张海泉叶平 | **★**人事处(机关党委)办公室 | **★**李滨朱双清 | 各处室各单位 |
| 30 | 组织学习贯彻党的十九大精神 | 年内完成 |
| 31 | 继续深入开展“两学一做”活动 | 年内取得阶段性成果 |
| 32 | 继续深入开展“大走访”活动 |
| **（十一）抓好防汛防台工作** |
| 33 | 落实防汛防台工作责任制，确保安全度汛 | 完成安全度汛目标任务 | 季永东 | 防汛办 | 白宁明 |  |
| **（十二）配合做好中央环保督查和“263”专项整治各项工作** |
| 34 | 加强长江岸线管理与保护 | 完成目标任务 | 季永东 | 工管处 | 秦挺峰 |  |
| 35 | 加强水源地保护工作 | 金雪林 | 水资源处 | 张文斌 |  |
| 36 | 加强河道综合整治（161+38） | 邹永明 | 河道处 | 周吉 |  |

**注：加★的表示为第一责任部门（人）**