锡水基〔2020〕31号

关于印发《无锡市水利建设质量工作考核

实施办法》的通知

各市（县）、区水利局，经开区建设局，市重点水利工程建设管理处：

现为加强我市水利建设工程质量工作，根据省厅新修订的《江苏省水利建设质量工作考核实施办法》，结合我市实际，制订了《无锡市水利建设质量工作考核实施办法》，现印发你们，请结合各地实际，认真贯彻执行。

附件：无锡市水利建设质量工作考核实施办法

无锡市水利局

2020年6月17日

无锡市水利建设质量工作考核实施办法

第一条  为推进质量强水建设，落实质量责任，提高水利建设质量水平，根据《江苏省水利建设质量工作考核实施办法》（苏水基〔2020〕8号）、《无锡市建设工程质量管理条例》（市人发〔2020〕11号）有关文件精神等，结合我市水利建设实际，制定本实施办法。

第二条  考核工作坚持客观公正、科学管理、突出重点、统筹兼顾、因地制宜的原则。

第三条  考核对象为各市（县）、区水利局,经开区建设局，无锡市重点水利工程建设管理处。每年7月1日至次年6月30日为一个考核年度。

第四条  考核工作由市水利局基本建设与监督处牵头组织，市局有关部门配合共同实施，抽调有关专家组成考核工作组进行考核。

第五条  考核内容包括工作考核和项目考核两部分。市水利局每年发布年度考核评分细则，依据年度考核评分细则对考核对象进行考核评定。

第六条  考核采用综合评分法进行评定，满分为100分，其中工作考核得分占考核总分的40%，项目考核得分占考核总分的60%。项目考核分为平时考核和集中考核，平时考核由局相关部门结合日常监督检查情况进行考核，占考核总分的20%；集中考核根据年度考核细则集中组织工程质量现场抽查进行考核，占考核总分的40%。

第七条  考核结果分四个等级，分别为：A级（得分90分及以上的）、B级（A级以后，且得分80分及以上的）、C级（B级以后，且得分在60分及以上的）、D级（得分60分以下或发生重、特大质量事故的）。

第八条  考核采取以下步骤：

（一）发布细则。市水利局于每年发布年度水利建设质量工作考核评分细则。

（二）自我评价。考核对象按照本办法和年度评分细则，结合本地区质量工作的目标、任务和特点进行自我评价，根据年度考核通知将考核年度的质量工作情况自评报告、考核年度内在建项目清单等报市水利局。

（三）平时考核。由局相关业务部门，结合质量工作考核，对工程建设项目进行日常监管，并依据监督检查情况进行考核。

（四）现场考核。集中组织考核工作组，对考核对象的质量管理情况开展工作考核，同时选取一定数量的项目进行项目集中考核。

（五）结果认定。统计汇总工作考核和项目考核情况，形成考核结果。

（六）整改工作。考核结果经市水利局审定后通报考核对象，并抄送各市（县）、区政府，同时提出整改建议，限期整改。

第九条  对于考核结果为A级的，在评优、安排项目和资金方面将于倾斜支持；对于考核结果为D级的，考核对象应在考核结果通报后1个月内向市水利局作出书面报告，提出限期整改措施，市水利局可组织对整改情况进行复查，在评优、项目和资金安排方面将于适度收紧或暂停。

第十条  对在质量工作考核中瞒报、谎报情况的，予以通报批评；对直接责任人员依法依规追究责任。

第十一条  本办法由无锡市水利局负责解释。

第十二条  本办法自印发之日起施行。

无锡市水利局办公室                     2020年6月22日印发