锡水河湖〔2020〕20号

关于印发《2021年度无锡市市级河湖管理

与保护项目申报指南》的通知

各市（县）、区水利局，经开区建设局，市太闸处：

为加强河道湖泊堤防工程维修养护及河湖管理，确保堤防工程安全运行，提升河湖管理水平，维护河湖健康生命，提高资金使用效率，进一步规范市级2021年度河湖管理与保护项目申报工作，我局制定了《2021年度无锡市市级河湖管理与保护项目申报指南》，现予印发。请按照要求做好项目库申报工作。

附件：2021年度无锡市市级河湖管理与保护项目申报指南

无锡市水利局

2020年8月24日

附件

- 2021年度无锡市市级河湖管理与保护

- 项目申报指南

为进一步规范我市河道湖泊堤防工程维修养护，加强河湖管理与保护，确保堤防工程安全完好，充分发挥工程效益，提高政府投资绩效，加快预算执行进度，提高项目申报和管理水平，现制定《2021年度无锡市市级河湖管理与保护项目申报指南》，请按要求做好项目申报工作。

一、申报对象

申报对象为我市（含江阴、宜兴市）具有法人资格的各级水行政主管部门、河湖管理单位、水利风景区。

二、申报范围和项目类别

（一）申报范围

我市境内（含江阴、宜兴市）《江苏省省级水利工程维修养护名录》（苏水管〔2015〕19号）中明确的河湖堤防工程；省骨干河道名录51个河道、省湖泊名录14个湖泊；11个水利风景区。

（二）项目类别

包括河道、湖泊堤防工程的维修、养护；河湖管理、保护；水利风景区的水生态、水文化、管理设施提升等内容。

三、申报原则

（一）落实申报责任。各地要对照申报范围，在对工程现状进行现场踏勘、认真排查的基础上，结合日常运行管理情况，按照轻重缓急、突出重点的要求，科学合理确定申报项目，编制预算。根据事权划分的要求，各市（县）、区水行政主管部门、市属河湖管理单位对各自申报项目的真实性、合规性和合理性负责。

（二）申报项目实行总额控制。申报的项目要按照轻重缓急进行排序。申报项目不得重复申报。单个项目市级补助资金安排不足的，由市（县）、区财政部门根据核定的工程量筹集项目资金。

（三）严格奖惩机制。市将积极引导各地推进河湖堤防安全运行、骨干河道长效管理、河湖网络化管理、水利风景区创建等重点工作，对成绩突出或推进力度较大、效果较好的地区，予以维修养护经费倾斜支持。对于2020年项目进度完成率较低、年度考核排名靠后、经费使用存在问题的地区，将根据情况扣减直至取消2021年项目经费计划。对项目申报材料达不到深度、申报不及时，或申报范围、程序等不符合要求的，市将不予安排。

四、申报材料格式

（一）工程概况

总体概述所辖区域申报范围堤防工程及河湖基础情况，堤防工程安全运行情况，河湖管理与保护情况，担负的主要任务和效益。

（二）2020年市级资金补助项目完成情况

1、项目批复及实施情况

2、项目资金使用及管理情况

3、项目发挥效益情况

（三）2021年度项目概况（以单个项目为单位分别编制）

1、**项目

（1）工程存在的主要问题及项目实施的必要性（附图片）

（2）具体实施位置及实施方案

（3）资金筹措方案、工程量和预算经费等（提供必要的设计图纸）

2、**项目

……

（四）申报表格

表1

市（县或区）2021年市级河湖管理与保护项目汇总表

| 序号 | 地区（单位） | 项目名称 | 经费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |

审核：                                             编制：

注： 审核人为市（县）、区水利局分管领导。

表2

市（县或区）2021年***河湖管理与保护项目预算表

工程名称：             工程管理单位：                 项目名称：

项目分类：              所在流域：                    编制时间：

| 序号 | 定额 编号 | 单位（项）工程名称（含规格、型号） | 单位 | 数量 | 经费（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |

注：1、由水利站管理的工程，工程管理单位填写水利站名称。

2、所在流域按照长江流域、太湖流域选填。

3、维修项目单位（项）工程应另附单价分析表。

4、除了备注可不填，其他都是必填项。

表3

市（县或区）2020年河湖管理与保护项目实施进度表

| 序号 | 单 位 | 项目 名称 | 项目实施方案批准情况 |  |  |  |  | 项目施工进度计划 | 项目完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复 文号 | 批准 日期 | 投资计划（万元） |  |  |  | 完成经费(万元) |  | 完成 工程量 | 工程形象进度 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 市补 金额 | 市（县） 区配套 |  | 本年完成 | 累计完成 |  |  |  |

负责人签字：                                                         统计人员签字：

注：1、项目名称按照市下达的项目填报；

2、“项目施工进度计划”填写计划开工时间、计划完工时间、计划竣工验收时间。

五、申报时间及程序

2020年9月4日前由各市（县）、区水行政主管部门行文报市水利局（含附表）。申报材料（含附表）不全、逾期未报的，市将不予立项安排。

六、联系方式

无锡市水利局生态河湖处，联系人：杨晓丹，联系电话：80109028。

无锡市水利局办公室                  2020年8月24日印发