2021年水利系统安全生产监督检查计划

为贯彻落实省厅安委会和市安全生产工作会议精神，加强全 市水利工程建设安全生产监督检查工作，及时了解和掌握水利工 程安全生产情况，及时排查和消除隐患，切实防止和减少生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《无锡市安全生产条例》《江苏省重大水利工程建设安全生产巡查工作制度实施细则》等要求，结合水利行业工程实际，制定安全生产监 督检查计划如下：

一、检查项目

（一）省属重点水利工程监督检查

包括江苏省环太湖大堤剩余工程、锡澄运河（黄昌河～长江段）整治工程定波水利枢纽工程、江苏省环太湖大堤剩余工程无锡段小溪港枢纽工程、锡澄运河（黄昌河-长江段）整治工程等。

1. 市属重点水利工程监督检查

包括无锡市防汛应急工程大河港泵站工程、无锡市防汛应急工程界河东西闸工程、洋溪河双河整治工程、三里桥套闸改造工程。

**二、检查内容**

（一）制度落实情况

对国家有关法律法规、技术标准执行情况进行检查。重点检查安全生产条件市场准入执行情况，安全生产组织机构建立情况，安全生产责任制、安全管理制度、操作规程制定和落实情况，“三类”人员及特种作业人员持证上岗情况。

（二）安全检查及隐患排查治理情况

重点检查重大危险源辨识、评价和监控情况，施工现场反“三违”落实情况。

1. 保障措施落实情况

重点检查安全防护措施到位情况，季节性施工安全措施落实情况，事故应急预案及演练情况，安全教育培训情况，各类安全生产专项行动开展情况等。

**三、检查时段和方式。**

检查时段主要为关键节假日期间安全检查、春节后复工安全检查、汛前安全检查、防汛防台期间安全检查、冬季施工安全检查以及极端天气期间的检查。检查主要采取定期检查、不定期复查、“四不两直”、重点督查等方式进行。

**四、检查成果运用。**

检查结果形成书面意见，省属重点水利工程报送水利厅，市（县）、区水利工程报送水行政主管部门。对安全生产风险度高、隐患问题整改不及时、管控措施落实不到位的，将在全市范围内进行通报，并纳入年度信用等级考核目标任务。

2021年水利系统安全监督检查计划表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查时间 | 检查内容 |
| 一季度 | 节后复工安全检查 |
| 两会期间安全检查 |
| 无锡市防汛应急工程界河东西闸工程 |
| 二季度 | 汛前安全检查 |
| 五一期间安全检查 |
| 江苏省环太湖大堤剩余工程 |
| 锡澄运河（黄昌河～长江段）整治工程定波水利枢纽工程 |
| 三季度 | 中秋国庆安全检查 |
| 无锡市防汛应急工程大河港泵站工程 |
| 洋溪河双河整治工程 |
| 四季度 | 元旦春节安全检查 |
| 冬季寒潮安全检查 |
| 三里桥套闸改造工程 |