2024年水利系统安全生产监督检查计划

为贯彻落实省厅安委会和市安全生产工作会议精神，加强全 市水利工程建设安全生产监督检查工作，及时了解和掌握水利工 程安全生产情况，及时排查和消除隐患，切实防止和减少生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《无锡市安全生产条例》《水利安全生产重大事故隐患清单指南》等要求，结合水利行业工程实际，制定安全生产监督检查计划如下：

一、检查项目

（一）省属重点水利工程监督检查

包括老桃花港整治工程(江阴市)、走马塘治理工程、东青河（锡山段）治理工程、新一轮太湖生态清淤梅梁湖区工程、无锡市新一轮太湖生态清淤竺山湖工程、武澄锡虞中片沿江排水河道治理工程等。

1. 市属重点水利工程监督检查

包括贡湖水源地及重点区域应急清淤工程、梅梁湖景区鼋头渚周边水域应急清淤工程、梅梁湖离岸防控工程、太堡墩闸站改造工程及其他市属重点水利工程。

**二、检查内容**

（一）制度落实情况

对国家有关法律法规、技术标准执行情况进行检查。重点检查安全生产条件市场准入执行情况，安全生产组织机构建立情况，安全生产责任制、安全管理制度、操作规程制定和落实情况，“三类”人员及特种作业人员持证上岗情况。

（二）隐患排查治理情况

重点检查重大危险源辨识、评价和监控情况，重大隐患排查整治情况，六项机制落实情况。

1. 保障措施落实情况

重点检查安全防护措施到位情况，季节性施工安全措施落实情况，事故应急预案及演练情况，安全教育培训情况，各类安全生产专项行动开展情况等。

**三、检查时段和方式。**

检查时段主要为关键节点安全检查、春节后复工安全检查、汛前安全检查、防汛防台期间安全检查、冬季施工安全检查以及极端天气期间的检查。检查主要采取定期检查、不定期复查、“四不两直”、稽察等方式进行。

**四、检查成果运用。**

检查结果形成书面意见，对安全生产风险度高、隐患问题整改不及时、管控措施落实不到位的，将在全市范围内进行通报，并纳入年度信用等级考核目标任务。

2024年水利系统安全监督检查计划表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查时间 | 检查内容 |
| 一季度 | 节后复工安全检查 |
| 两会期间安全检查 |
| 太堡墩闸站改造工程 |
| 二季度 | 汛前安全检查 |
| 五一期间安全检查 |
| 走马塘治理工程 |
| 东青河（锡山段）治理工程 |
| 三季度 | 中秋国庆安全检查 |
| 新一轮太湖生态清淤  梅梁湖区工程 |
| 无锡市新一轮太湖生态清淤  竺山湖工程 |
| 四季度 | 元旦春节安全检查 |
| 冬季寒潮安全检查 |
| 梅梁湖离岸防控工程 |